UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INFORME DE LABORATORIO

Gestión de cambios y seguimiento de requerimientos

Laboratorio 2 – Calidad de Software

# INFORMACIÓN BÁSICA

| Asignatura | Calidad de Software |
| --- | --- |
| Título | Gestión de cambios y seguimiento de requerimientos del SIGAE |
| Práctica | 2 |
| Año lectivo | 2026-B |
| Semestre | VIII |
| Fecha | 08/09/2026 |
| Integrante | [Completar nombre del estudiante] |
| Docente | Ing. Jose Rafael Delgado Bastidas |

# I. OBJETIVO

Aplicar un ciclo controlado de gestión de cambios sobre los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Académica Escolar (SIGAE) del colegio Nuevo Horizonte, utilizando i-doit como herramienta principal y GitHub como referencia para el control colaborativo. Se busca registrar cada cambio, asignar responsables, actualizar estados y conservar evidencia de trazabilidad.

# II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN LA PRÁCTICA

## A. Revisión del Laboratorio 1

Se revisó el catálogo de requisitos del SIGAE y se seleccionaron cambios sobre reglas de negocio, seguridad, reportes y trazabilidad. Cada cambio tiene una fuente identificable y una razón verificable, por lo que el contenido no reproduce los ejemplos proporcionados.

## B. Herramienta y flujo

Se eligió i-doit porque se encuentra instalado en el entorno local y responde en http://localhost/idoit-open-38/. El flujo aplicado fue: pendiente, en revisión, aprobado, en desarrollo, en pruebas e implementado. Cada transición considera descripción, motivo, responsable y evidencia.

## C. Verificación de GitHub

La carpeta material no contiene repositorio Git ni remoto configurado. Tampoco existe una sesión autenticada de GitHub CLI o una variable de acceso disponible. GitHub queda definido como medio de colaboración, pero la conexión externa requiere URL del repositorio y autorización del propietario.

## D. Registro y seguimiento

Se preparó un registro diferenciado para cinco cambios. Cada registro relaciona cambios con requisitos del Laboratorio 1 y define una condición de cierre para su posterior carga en i-doit.

# III. RESULTADOS OBTENIDOS

| ID | Requisito | Cambio | Motivo | Estado | Responsable | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-001 | RF-002, RN-01 | Validar documento único antes de guardar. | Evitar duplicidad de estudiantes. | Aprobado | Análisis y desarrollo | Rechaza repetidos y conserva mensaje. |
| CHG-002 | RF-018, RN-04 | Permitir exceso de vacantes solo con autorización. | Resolver excepciones con control. | En revisión | Dirección académica | Exige motivo, usuario y autorización. |
| CHG-003 | RF-031, RNF-005 | Bloquear cuenta tras cinco intentos fallidos. | Reforzar seguridad de cuentas. | En desarrollo | Administradora | Bloquea y audita el evento. |
| CHG-004 | RF-035 | Filtrar reportes por año, grado y estado. | Revisar periodos específicos. | En pruebas | Dirección académica | Filtra e imprime sin alterar datos. |
| CHG-005 | RF-036, RNF-014 | Ampliar auditoría con operación, usuario, fecha y registro. | Demostrar quién modificó información. | Implementado | Administradora | Historial consultable con todos los datos. |

## A. Ciclo de estados

Cada estado exige evidencia: justificación en revisión, decisión en aprobado, avance técnico en desarrollo, resultado de pruebas y registro final en implementado.

| Estado | Evidencia mínima |
| --- | --- |
| Pendiente | Solicitud con fuente y motivo. |
| En revisión | Impacto, prioridad y responsable. |
| Aprobado | Decisión documentada. |
| En desarrollo | Actividad técnica iniciada. |
| En pruebas | Criterio de aceptación comprobado. |
| Implementado | Resultado validado y cerrado. |

## B. Comparación entre herramientas

| Criterio | i-doit | GitHub Issues/Projects | Scarab |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque | Configuración y activos TI. | Colaboración y versionado. | Incidencias y requisitos. |
| Acceso | Instalación local disponible. | Requiere repositorio y autenticación. | Instalación no disponible. |
| Trazabilidad | Objetos, categorías y documentación. | Issues, commits y pull requests. | Incidencias y estados. |
| Fortaleza | Documenta sistema y relaciones. | Coordina tareas y código. | Flujo académico claro. |
| Limitación | No reemplaza repositorio. | Depende de permisos y URL. | Está deshabilitado. |

## C. Verificaciones realizadas

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| PDF y Laboratorio 1 | Revisados; se identificaron 36 RF y 14 RNF. |
| i-doit local | Disponible; devuelve inicio de sesión. |
| Git en material | Sin repositorio ni remoto. |
| GitHub | Sin conexión externa por falta de repositorio y credenciales. |
| Catálogo | Cinco cambios con requisito, motivo, estado, responsable y cierre. |

# IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los cinco cambios cubren problemas diferentes del SIGAE. La validación de documentos y el control de vacantes protegen la integridad; el bloqueo atiende la seguridad; los filtros mejoran reportes y la auditoría sostiene la responsabilidad. La variedad muestra que un cambio debe revisarse por sus efectos sobre todo el sistema.

La evidencia disponible fue la respuesta correcta de i-doit en la instalación local y la preparación del catálogo. La carga definitiva en i-doit y la publicación en GitHub requieren autorización, por lo que se presentan como actividades pendientes y no como resultados simulados.

Se esperaba obtener cinco registros trazables y un reporte de estados. Se obtuvo el diseño completo de los registros, la secuencia y los criterios de aceptación, además de la verificación de i-doit. GitHub no pudo comprobarse porque no existe remoto ni credencial.

# V. CUESTIONARIO

## 1. ¿Qué actividades son frecuentes y cuáles son esenciales?

Son frecuentes el levantamiento, la redacción, la priorización, la revisión, la trazabilidad y el control de cambios. Son esenciales la definición clara, la validación con el usuario y el registro de modificaciones, porque permiten conocer qué se solicitó, por qué cambió y cómo se verificó.

## 2. ¿Qué herramienta es de mayor utilidad?

Depende del contexto. i-doit es útil para documentar elementos y relaciones de TI, mientras que GitHub Issues/Projects coordina tareas, revisiones y cambios vinculados con código. En un proyecto colaborativo usaría GitHub como complemento; para documentar la configuración institucional mantendría i-doit.

## 3. ¿Qué porcentaje de recursos es aceptable?

Un rango razonable es entre 10 % y 15 % del esfuerzo del proyecto. Puede aumentar cuando el alcance es inestable o el sistema es crítico, porque analizar impactos, actualizar documentación, probar y comunicar cada cambio requiere tiempo.

# VI. CONCLUSIONES

La gestión de cambios transformó necesidades de evolución del SIGAE en solicitudes identificables, con motivo, responsable, estado y condición de cierre. Esto favorece decisiones ordenadas y reduce modificaciones sin evaluación.

i-doit está disponible y puede utilizarse para documentar configuración. GitHub aporta colaboración y relación con el código, pero requiere repositorio y autorización. La verificación evita presentar como evidencia una conexión inexistente.

Los cinco cambios muestran la importancia de mantener trazabilidad entre requisitos, reglas, pruebas y auditoría. Un cambio puede mejorar una función y afectar seguridad, datos o reportes, por lo que debe revisarse considerando el sistema completo.

# VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se aplicó una metodología iterativa: revisión del Laboratorio 1, selección de cambios, definición de estados y criterios de aceptación, verificación de herramientas y organización del reporte. Se diferenciaron comprobaciones realizadas de actividades que requieren autorización externa.

# VIII. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[1] i-doit, “i-doit Open”, documentación y distribución de código abierto. https://sourceforge.net/projects/i-doit/

[2] GitHub, “Issues and project management”, GitHub Documentation. https://docs.github.com/en/issues

[3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, Ingeniería del software: un enfoque práctico, 8.ª ed. McGraw-Hill, 2020.

[4] IEEE, IEEE Std. 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications, 1998.